Согласовано:

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе

_________________А.В.Тихонов

«     »______________2015 года

Утверждаю:

Глава Бурмистровского сельсовета

_______________К.ВУльченко

«     »______________2015 года

Разработано :

Директор МУП «Бурмистровское»

_______________С.Н.Чумак

«     »______________2015 года

План мероприятий по улучшению качества воды в соответствии с установленными требованиями

по д.Бурмистрово Бурмистровского сельсовета на 2016-2020 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019 г. | 2020г. |  |  |
| 1. | Реконструкция водопровода по. ул.Маяковского | 3200 |  |  |  |  | Местный бюджет, средства долгосрочной целевой программы "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы" | Обеспечение жителей д.Бурмистрово необходимого количества воды нормативного качества. |
| 2. | Строительство водозаборной скважины в д. Бурмистрово |  | 2342 |  |  |  | Бюджет сельсовета, средства долгосрочной целевой программы "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы" | Обеспечение надежности и бесперебойности работы системы питьевого водоснабжения |
| 3. | Разработка проекта деманганации питьевой воды в д.Бурмистрово |  | 250 |  |  |  | Средства местного бюджета | Улучшение качества питьевой воды в соответствии требований санитарных правил и норм |
| 4. | Приобретение и установка станции деманганации |  |  | 2500 |  |  | Областной и местный бюджет |  |
| 5. | Ремонт водопровода по ул. Заречная 1 |  |  |  | 3000 |  | Областной и местный бюджет | Обеспечение жителей д.Бурмистрово необходимого количества воды нормативного качества. |
| 6. | Ремонт водопровода по ул. Заречная 2 |  |  |  |  | 3000 | Областной и местный бюджет |  |
| 7. | Приведение в соответствие водозаборов и зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения | Постоянно |  |  |  |  | Финансовые средства МУП «Бурмистровское» | Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения |
| 8. | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | Согласно плана мероприятий |  |  |  |  | Финансовые средства МУП «Бурмистровское» | Обеспечение жителей д.Бурмистрово необходимого количества воды нормативного качества. |
| 9. | Обследование на герметичность водопроводных, фланцевых и резьбовых соединений, сальниковых уплотнение запорной арматуры | Постоянно |  |  |  |  | Финансовые средства МУП «Бурмистровское» |  |
| 10. | Очистка водопроводных колодцев от мусора и при необходимости их ремонт. | Май- сентябрь |  |  |  |  | Финансовые средства МУП «Бурмистровское» |  |
| 11. | Систематическое обеззараживания питьевой воды путем хлорирования | Согласно плана мероприятий |  |  |  |  | Финансовые средства МУП «Бурмистровское» |  |